中山市坦洲镇物业管理有限公司

坦洲镇行政服务中心修缮工程

（项目编号：GDJX2019JZCS1115）

竞 争 性 磋 商 文 件

采 购 人：中山市坦洲镇物业管理有限公司

采购代理：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

日    期：2019年11月

目   录

第一部分  竞争性磋商邀请函	1

第二部分　用户需求书	4

第三部分　报价须知	9

第四部分  磋商、评审、成交	20

第五部分  合同书格式	29

第六部分　报价文件格式	31

- 第一部分 竞争性磋商邀请函

第一部分  竞争性磋商邀请函

各潜在供应商：

广东钧信建设管理有限公司中山分公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市坦洲镇物业管理有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就坦洲镇行政服务中心修缮工程以竞争性磋商方式，邀请合格的国内报价人提交密封报价。现将该项目竞争性磋商文件进行公示，公示期为五个工作日，有关事项如下：

一、采购项目编号：GDJX2019JZCS1115

二、采购项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

三、项目上限总价：￥852804.58元，其中不含税绿色施工安全防护措施费为42218.94元。

★上限价：852804.58元×(1-8%)=784580.21元，投标人的投标报价不得高于采购上限价，绿色施工安全防护措施费须≥42218.94元，否则视为无效报价。

四、项目内容及需求：中山市坦洲镇物业管理有限公司的坦洲镇行政服务中心修缮工程，详见用户需求书（报价人必须对全部服务内容进行投标，不允许只对部分服务报价）。

五、合格报价人资格要求：

- 报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 报价人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并独立于采购人及采购代理机构；

- 报价人须具有有效的建筑装修装饰专业承包二级及以上资质和安全生产许可证；

- 投标人拟委派负责本工程的项目负责人须具有建筑工程专业二级（或以上）注册建造师资格（广东省外要求为一级资格），并具有项目负责人安全生产考核合格证B证，注册建造师证书及安全生产考核合格证B证应与企业相符，专业不符或证企不符不予受理；

- 采购人或采购代理查询供应商信用记录，查询截止时点为提交投标文件之日，由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商近三年信用记录，将查询的供应商信用记录提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

- 项目不接受联合体报价；

- 报价人须在采购代理机构登记并购买招标文件。

六、登记报名及获取竞争性磋商文件的时间（北京时间）、地点、方式及竞争性磋商文件售价：

1.登记报名及获取竞争性磋商文件时间：2019年11月25日至2019年11月29日每天上午8:30～12：00，下午2：30～5：30（公休节假日除外）

2.登记报名地点：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡，广东钧信建设管理有限公司中山分公司。

3.获取竞争性磋商文件地点：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡，广东钧信建设管理有限公司中山分公司。

4.获取竞争性磋商文件方式：报价人到广东钧信建设管理有限公司中山分公司购买竞争性磋商文件。

5.购买竞争性磋商文件每套售价300元（人民币），售后不退，不办理邮购。

6.登记报名请提交以下资料复印件并加盖公章 ：1）营业执照复印件；2）有效的资质证书及安全生产许可证；3）建造师证复印件加盖公章；4）购买人身份证。（购买竞争性磋商文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理机构均无责任承担其是否符合合格报价人条件而引起的一切后果。）

七、★报价保证金。报价人必须按竞争性磋商文件规定的方式提交报价保证金，报价保证金的有关事项按报价须知的相关规定执行。报价保证金为¥15000元（大写：人民币壹万伍仟元整），保证金须在磋商截止时间前从报价人的银行账户汇到以下账号，否则视为无效保证金。

收款人：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

开户行：中国建设银行股分有限公司中山城区支行

帐  号：4405 0178 0302 0000 0081

（汇款时应注明项目编号、项目名称）

八、★本次磋商在本竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，报价人法定代表或其授权代表人必须携带本人身份证原件出席开标会。

九、递交报价文件截止时间：2019年12月9日15：00（注：2019年12月9日14：30开始受理报价文件。)

十、报价文件送达地点：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡，广东钧信建设管理有限公司中山分公司。

十一、磋商时间截止：2019年12月9日15：00。

十二、评审地点：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡，广东钧信建设管理有限公司中山分公司。

十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

- 采购人联系方式

采购人名称：中山市坦洲镇物业管理有限公司

联系人：麦先生

电  话：0760-86651237

2．采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

联系人：梁先生

电    话：13702386883或0760-88202515

传    真：0760-88202515

电子邮箱：531549420@qq.com

十四、竞争性磋商公告发布网址：

采购代理机构将竞争性磋商公告在中国采购与招标网、采购代理机构网站等相关媒体发布。

广东钧信建设管理有限公司中山分公司

2019年11月25日

- 第二部分　用户需求书

用户需求书

一、总则

1、项目内容:坦洲镇行政服务中心修缮工程。具体详见设计施工图纸和工程量清单。

2、本项目的报价为总价包干。

3、招标人有权在签订合同时对项目方案作适当修改或调整。

4、本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

5、中标人未经招标人批准，不得以任何方式转包或分包本项目。

二、项目说明

1、工程名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

2、项目概况：工程主要为坦洲镇行政服务中心修缮办公室3-6楼及楼梯楼公共部分天花、墙面、地面修缮工程。具体详见施工图纸和工程量清单。

3、工期要求：自开工日起30日历天内完成工程全部内容。因中标人原因致使工期延误，对中标人处以5000元/天的处罚，但罚款总额不超过工程承包价的10%；由于中标人责任造成的拖延工期，中标人还应赔偿建设单位因此所增加的监理费酬金。由于招标人原因造成的工期延长，总工期可顺延。

4、项目负责人：须具有建筑工程专业二级注册建造师执业资格（非广东省内企业，所提供的建造师证必须是一级资格）及安全生产考核合格证B证，证书必须与企业相符，证企不符的不予受理。技术负责人要求：须具有建筑类相关专业工程师或以上职称。

5、其他人员：包括施工员、安全员各二名，质量员、机械员、劳务员、资料员、标准员、材料员各一名，须具有相关的岗位证书。

6、质保期：免费质量保修期为2年，从工程验收合格之日起开始计算。

7、属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 1天内派人保修，承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，费用由中标人质量保修金中扣减，如质量保修金不足以抵扣的，则由中标人承担。发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

8、施工前应认真阅读各具体设计图纸，领会设计意图，并采取必要的复核措施。并按图纸施工要点相关要求执行。

9、其他具体要求：水电接驳由中标人自行考虑接驳。费用由中标人自行解决。

三、安全、文明施工措施

1、安全文明施工应达到中山市规定的文明工地标准。

2、进入施工现场应严格遵守现场管理制度，及时对现场进行清理，做好现场垃圾的处理工作。实行安全文明施工，做到工完场清。施工现场随时做到材料堆放整齐，严格按材料品种的不同规格与型号分类放好并设立标志。施工现场入口处设立安全警告牌，杜绝与施工无关的人员进入施工现场。

3、施工现场要合理布置电器、电缆线的搭设，并经常检查，以防漏电伤人。电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。

4、建立健全的安全监督保证体系，严格按照安全技术操作规程进行操作，“安全第一、预防为主”，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按《建筑施工安全检查标准JGJ59－2011》执行，不发生较重大安全事故。

5、严格按照国家及地方施工安全有关规定进行施工，施工期内不发生四级以上重大安全事故，轻伤事故率控制在3‰的范围内。若因中标人投入不足或管理不善而造成重大安全事故的，建设单位有权对中标人作工程总造价2‰的罚款，罚款总额不超过工程总造价的10%。施工单位在施工中若发生事故，一切事故所产生的全部费用由中标人自行承担。

四、工程质量及验收标准

1、工程质量：合格工程。本工程按《建设工程质量管理条例》及有关规定进行保修，质保期内出现的质量问题由中标人无条件承担。

2、中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经质监部门评定工程质量不合格的，建设单位可以要求停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不得顺延。

3、工程质量等级要求达到合格标准，若竣工验收未达到合格工程，则中标人必须无条件返工至合格工程为止,所需费用和由此导致工期延长所造成的一切损失由中标人负责，建设单位有权对中标人造成损失部分造价的10%进行罚款，罚款总额不超过工程总造价的10%。

4、中标人必须负责并保证本工程通过招标方组织的验收。

5、本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

五、材料及设备要求

1、本工程所用的材料须满足国家及部门质量标准。

2、招标范围之内工程所用材料及施工设备，由承包人自行采购解决。招标人提供水电接驳口，工程所需的一切水电费用由承包人承担。

3、招标人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

六、履约保证金

履约保证金的金额：承包人在签订本项目承包合同前，以转账的形式（可接受履约担保函的形式）向招标人按指定账号、方式提交金额为中标价（合同总价）的10％履约保证金，并自行负责取得履约保证金所需的费用。

七、工程款支付

1、工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位认可的70%支付工程款。

2、完工办理竣工验收后付至合同总价的80%。

3、工程完工办理竣工结算审核后三个月内付至工程结算价的97%，剩余3%作为质保金，如中标人无违约行为，于整个项目工程保修期满后一个月内付清（不计利息）。

4、中标人在每次收取工程款时须向招标人出具中山市税务部门开具的税务发票，发票须开具增值税专用发票，并自行完税。

5、若发生下列情况，中标人剩余的工程质保金由招标人代为扣减，若工程质保金不足，招标人有权追偿：

（1）属于中标人施工质量责任，需返工或重修，但中标人没有及时进行，致使招标人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由招标人在中标人的质保金中扣减抵消。

（2）属于中标人职责范围的收尾工作或遗留问题，中标人没有按期完成或问题悬而未决，致使招标人另外聘请其它施工队伍完成，所产生的费用由招标人在中标人的质保金中扣减抵消。

八、竣工资料归档要求

承包人的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。在验收后15天内提交完成的工程资料。

九、招标人配合事项

投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求招标人提供的配合条件。

- 第三部分　报价须知

报价须知

概念释义

1. 适用范围

1.1本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

1.2在竞争性磋商文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价。标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”重要条款未响应或不满足，将影响该部分的得分。

1.3任何已购买了竞争性磋商文件且已交纳报价保证金的潜在磋商人因故不参加报价的，必须在报价截止时间三日前以书面形式通知采购代理机构。

1.4本次采购的资金来源属政府财政性资金，采购招标行为适用法律体系为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》。

2．定义

2.1.“采购人”是指：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2．“招标采购单位”是指：采购人,采购代理机构。

2.3．“政府采购代理机构”是指：广东钧信建设管理有限公司中山分公司。

2.4．“响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.5  合格的报价人:

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

（2）符合竞争性磋商文件规定的资格要求。

（3）符合本竞争性磋商文件采购项目的特殊条件要求。

2.6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的报价人。

2.7.“竞争性磋商响应文件”（报价文件）是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8.磋商小组：磋商小组是依照《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次开标评审工作的临时性机构。

2.9.合格的货物、服务

2.10.1“货物”是指响应供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。竞争性磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.10.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。

2.11.日期：指公历日。

2.12.时间：指每天24小时制。

2.13.合同: 指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.14.竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对竞争性磋商文件内容的理解和解释。

2.15.竞争性磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

3．磋商费用

3.1. 报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 3.2. 成交供应商中标供应商应在收取《成交通知书》时向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列:

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.10% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |

例如：某项目货物类招标代理业务中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 1.1% = 3.3万元

计收费 = 1.5万元 + 3.3万元 = 4.8万元

3.3. 成交服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户    名：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

开户银行：中国建设银行股分有限公司中山城区支行

帐    号：4405 0178 0302 0000 0081

3.4. 成交服务费支付时间：成交服务费必须在成交人领取《成交通知书》时一次性付清，如果成交人未能按时交纳成交服务费，采购代理机构/采购人保留取消其成交资格并追究其法律责任的权利。

3.5. 成交服务费不在报价中单列。

竞争性磋商文件

1. 竞争性磋商文件的构成

1.1竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1）竞争性磋商邀请函

2）用户需求书

3) 报价须知

4) 磋商、评审、成交

5）合同书格式

6) 报价文件格式

7) 在磋商过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

1.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

2. 竞争性磋商文件的澄清和修改

- 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的报价人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其在收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面答复形式发送给每个购买竞争性磋商文件的报价人（答复中包括相关问题，但不包括问题的来源）。

- 在报价截止时间以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的需澄清问题时向报价人发修改文件对竞争性磋商文件进行修改，竞争性磋商文件的修改将以书面的形式于报价截止时间前通知本竞争性磋商文件的所有收受人。

- 竞争性磋商文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的报价人，该澄清和修改文件也是竞争性磋商文件的组成部分，并对报价人具有约束力。

- 报价人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式（签名确认及加盖公章）向采购代理机构确认。

- 采购代理机构可视具体情况延长报价截止时间和磋商评审时间，并将此变更通知所有竞争性磋商文件收受人。在推迟了报价截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和报价人受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 在磋商过程中，竞争性磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

竞争性磋商响应文件（报价文件）的编制

1 报价文件编制基本要求

1.1 报价文件构成

报价人编制的报价文件应包括但不少于以下内容：

（1）报价文件部分：

- 报价一览表（格式见表5-1）

- 分项报价表（格式见表5-2）

（2）商务文件部分

- 报价函（格式见表5-3）

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表5-4）

- 报价响应与竞争性磋商文件差异一览表（格式见表5-5）

- 报价人基本情况表（格式见表5-6）

- 中小企业声明函（格式见表5-7）

- 项目负责人简历表（格式见表5-8）

- 拟为本项目实施的主要人员情况表（格式见表5-9）

- 2016年至今完成的同类项目一览表（格式见表5-10）

- 服务机构情况表（格式见表5-11）

- 报价保证金退还说明格式（格式见表5-12）

- 成交服务费承诺书（格式见表5-13）

- 报价保证金汇款凭证复印件（格式见表5-14）

- 资格声明函（格式见表5-15）

- 其他资格证明材料

（3）技术文件部分

根据竞争性磋商文件的有关技术指标和要求，报价人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 用户需求书响应表（格式见表5-16）

- 服务方案（格式见表5-17）

- 采购人配合条件（格式见表5-18）

报价人有义务按照以上构成要求将报价文件编上唯一的连贯页码、编排详细目录并装订成册，不得出现重页或缺页。

1.2 响应供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

1.3 响应供应商提交的磋商响应文件及其与（招标采购单位）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

1.5如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

1.6报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7如果因为报价人报价文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价人承担。

2. 计量单位

2.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

（1）报价人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

（2）报价人所报的报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定价的报价文件将作为非实质性响应竞争性磋商文件。成交供应商最终报价明细表的每项金额变动按第一次报价和最终报价之间的比例统一变动。

（3）本项目报价含本项目的所有费用包括但不限于，报价单位委派的服务人员工资、福利、交通费、通信工具、社保、服务设备、劳保用品、防护用品及完成该项目所须工具、一切税费及其他等磋商文件要求的所有费用。投标价格由直接成本、间接成本、税金和利润构成。

(4)  ★报价人的投标报价不得高于采购上限总价，否则视为无效报价。

五、备选方案

1.只允许报价人有一个报价方案，否则将被视为无效报价。（竞争性磋商文件允许有备选方案的除外）

六、联合体报价

1.本项目不接受联合体参加报价，竞争性磋商邀请函另有约定除外。

2.联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同报价文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目的报价。

七、报价人资格证明文件

1.报价人应提交证明其有资格参加本次磋商报价和确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合竞争性磋商文件规定的文件，并作为其报价文件的一部分。

2.报价人提交的被确定为成交供应商后履行合同的资格证明文件应满足竞争性磋商文件中的相关资格要求。

3.证明货物和服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括工程服务的主要指标、验收的详细说明。

八、报价保证金

1.响应供应商应按竞争性磋商文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为竞争性磋商文件的组成部分。

2.★保证金须在规定时间前从报价人的银行账户汇到以下账号，否则视为无效保证金。

收款人：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

开户行：中国建设银行股分有限公司中山城区支行

帐  号：4405 0178 0302 0000 0081

（汇款时应注明项目编号、项目名称）

3.凡未按规定交纳报价保证金的，其磋商响应文件为无效响应。

4.如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5.成交供应商的报价保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

6.有下列情形之一的，报价保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1） 成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在竞争性磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞争性磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

3）报价人已递交报价书，并在报价截止时间之后，报价文件有效期满之前，撤回其报价文件。

4）成交供应商在规定期限内未能按竞争性磋商文件规定签订合同放弃成交。

5）在磋商期间用不正当手段影响磋商结果。

七、报价有效期

1. ★报价文件应在报价截止时间之日起90天内保持有效。

2.在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝上述要求，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任不改变，并相应延续。

3.报价有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应竞争性磋商文件。

八、报价文件的份数、封装和递交

1．报价文件的份数和封装

  - 报价人应准备报价文件正本一份，副本三份和与报价文件内容相同的电子报价文件一份（U盘/光盘封面注明公司名称和项目编号），在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 报价文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，副本可通过正本复印。

  - 报价文件的正本及所有副本的封面或首页均须由报价人加盖报价人公章。

  - ★在竞争性磋商文件中已明示需盖章及签名之处，报价文件正本均须加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

  - 报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

  - 传真和电传的报价文件将被拒绝。

  - 采购代理机构将拒绝在报价截止时间后收到的报价文件。

  - 如竞争性磋商文件要求提供原件查验的，报价时请报价人附资料原件清单。

2.报价文件的封装袋正面应当标明：

- 封套均应按以下要求标记：

“递交：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

项目名称：（项目名称）         项目编号：（项目编号）

在（报价截止时间）前不得启封”的字样。

- 封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价被宣布为“迟到”报价时，能原封退回。

3. 竞争性磋商响应文件的递交

3.1所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《竞争性磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到（采购代理机构）。

3.2迟交的竞争性磋商响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

3.3正本和电子报价文件一起封装，副本三份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

九、报价截止时间

1.本次磋商的报价截止时间见第一部分《竞争性竞争性磋商邀请函》的规定。

2.本次磋商的报价文件递交时间见第一部分《竞争性竞争性磋商邀请函》的规定，采购代理机构收到报价文件的时间不得迟于规定的截止时间。

3.在推迟了报价截止时间的情况下，代理机构、采购人和报价人受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

十、迟交的报价文件

1.采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时刻后收到的任何报价文件。

十一、报价文件的修改与撤回

1.报价人在递交报价文件后，可以修改或撤回其报价文件，但采购代理机构必须在规定的报价截止期之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。

2.磋商期间应磋商小组要求所作的报价修改和最终报价应在磋商小组规定的时间内递交。

报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间之后不允许撤回报价。

十二、磋商、评审、成交

见磋商文件第四部分。

十三、询问、质疑、投诉

1.	询问

1.1	报价人对政府采购活动事项（竞争性磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《竞争性磋商邀请函》中“招标采购单位的名称、地址和联系方式”。

2.	质疑

2.1	报价人认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向（招标采购单位）书面提出质疑：

1）	竞争性磋商文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日；报价人认为竞争性磋商文件的内容损害其权益的，可以在法律规定的期限内提出质疑；

2）	报价人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；

招标采购单位在收到报价人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑报价供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、合法的证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

3） 报价人提出质疑时应当提交《质疑书》并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话等；

- 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期；

4)质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

2.2.	质疑联系人：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

地  址: 中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡

邮  编：528400

电  话：13702386883或0760-88202515     传    真：0760-88202515

联系人：梁先生

3.	投诉

3.1	报价人对招标采购单位的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理机构投诉。

3.2 下列情形投诉将不予受理：

- 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

- 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

- 所投诉事项未经过质疑的；

- 所有投诉事项超过投诉有效期；

- 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

- 同一投诉事项已经采购人上级部门投诉处理的；

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

3.3  投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上投诉均查无实据的；

2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

十四、合同的订立和履行

1.	合同的订立

1.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按竞争性磋商文件要求和成交供应商报价文件承诺签订政府采购合同，但不得超出竞争性磋商文件和成交供应商报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案，并向政府采购代理机构递交合同原件一份备案。

1.3     在规定的时间内未与采购人签订合同或来书面函退出的，则采购人视为该成交供应商放弃成交资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且报价次低的报价人为成交供应商。

2.	合同的履行

2.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

2.3.	成交人无故放弃成交资格或签订合同后不履行合同义务的，将严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定，由采购代理机构不予退还其交纳的报价保证金，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

十五、适用法律

1. （采购人）、（政府采购代理机构）及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

十六、知识产权

1.报价人应保证，采购人在中华人民共和国接受报价人提供的服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他合法权利的起诉或法律和经济纠纷。否则，报价人应承担一切责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔、律师费、诉讼费、采取补救措施的费用等）。

2.报价应包括所有应支付的对专利权、商标权和著作权等而需要向其他方支付的税费。

十七、其他说明

1.凡两家或以上报价人参加同一项目的报价，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

十八、竞争性磋商文件的解释权

本竞争性磋商文件的解释权归广东钧信建设管理有限公司中山分公司所有。

- 第四部分  磋商、评审、成交

第四部分  磋商、评审、成交

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定确定以下评审方法、步骤及标准：

一、评审方法

1 .评审方法采用综合评分法。在报价文件满足磋商文件全部实质性要求且提交最后报价的响应文件，磋商小组将按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商作为成交供应商。

2. 通过初步审查的有效报价供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

二、磋商小组

1. 本次采购依法组建磋商小组。本次竞争性磋商依《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2. 磋商小组依采购有关法规以及竞争性磋商文件的规定，磋商小组所有成员集中对报价文件进行初步审查，初步审查后，磋商小组按照顺序分别与各报价人的法人或者法人授权代表务必携带身份证原件到评标现场进行商务、技术和价格的磋商，磋商的轮次依实际情况确定。磋商小组在报价文件满足磋商文件全部实质性要求且提交最后报价响应文件的报价人中，根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。最后由磋商小组写出本次磋商的评审报告。

3. 磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价供应商。

4. 评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审原则

1.评审基本原则：磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商及评审。

2.磋商小组将按照规定只对通过初步评审合格的报价文件进行最终评审和比较。如各评委结论不一致时，磋商小组的结论以少数服从多数原则确定。

3.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息。

4.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商活动，一经发现，将视同串标处理。

四、初步评审

1. 初步评审分为资格性审查和符合性审查，磋商小组根据《初步审查表》的内容逐条对报价文件进行评审，审查每份报价文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，签署是否合格、是否满足竞争性磋商文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按竞争性磋商文件的要求作出了相应的承诺。审查每份报价文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，只要不满足《初步审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

2. 磋商小组对各报价供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。

3. 在磋商过程中，报价供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由报价供应商法定代表人或授权代表签署后生效，报价供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终报价文件无效。

4. 磋商小组根据竞争性磋商文件对报价文件进行初步审查，检查报价文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足竞争性磋商文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按竞争性磋商文件的要求作出了相应的承诺。

5. 磋商小组邀请所有有效报价供应商参加磋商，按照报价人递交报价文件的先后顺序的形式对报价供应商进行磋商排序。

6. 磋商小组与报价供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经报价供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

7. 竞争性磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的报价供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

8.最终报价：所有作出实质性响应的有效报价供应商应在磋商小组规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。若报价供应商的后次报价高于前次报价，磋商小组有权视为无效报价。

9.磋商小组集中与单一报价人分别进行磋商（磋商的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等）。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有报价人）。

10.报价文件出现下列情况时将被认定为无效报价：

a) 报价人不符合合格报价人的基本条件；

b) 报价人未提交保证金或金额不足的；

c) 报价有效期不足的；

d) 报价文件主要资料不齐全或签署不合格的；

e) 报价不是固定价或详细报价或详细报价表不齐全的或报价方案不是唯一的；

f) 报价有重大漏项或重大不合理的；

g) 报价高于项目上限的；

h）报价资料虚报或者谎报的；

i) 服务方案、设计方案不满足用户需求中的要求以及商务有重大偏离或保留的；

j）不接受磋商小组修正的报价总价的；

k）磋商小组认为其它构成报价未实质性响应竞争性磋商文件要求的。

初步审查标准：详见附表2-1。

五、详细评审

（1）磋商小组对通过初步评审的报价文件进行详细评审，磋商小组对每一报价文件进行详细商务、技术、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位专家就每个报价人的商务状况、技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分、技术评分。取各评委的评分的算术平均值为该报价人的商务、技术评分。然后，评出价格评分，将商务评分、技术评分和价格评分分别乘以权重相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名、第三名 … ，出现并列得分时，价格低者优先；得分相同，价格相同的，技术得分高者优先）。最后，磋商小组将依据综合得分的次序推荐3名成交候选人。

（2）评分标准：

a)商务技术评分标准：详见表2-2。

b)价格的核准和评分

- 磋商小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①若报价文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

②当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

③采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评分时计入报价总价。

④磋商小组认为应该调整的价格。

- 磋商小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的投标报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则视为非实质性响应磋商文件。

- （1）对小型或微型企业报价的扶持：（报价人需提供《中小企业声明函》）

①报价人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且报价产品（或服务或承担的工程）含小型或微型企业产品（或服务或承担的工程）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品（或服务或承担的工程）核实价×C1；（调整后的价格仅作为评标价格，不作为成交价格。若该报价人成交，合同价以其原报价为标准。）

②报价人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（调整后的价格仅作为评标价格，不作为成交价格。若该报价人成交，合同价以其原报价为标准。）

③ 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物（或服务或承担的工程）或者提供其他小型或微型企业制造的货物；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

④组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

⑤	本条款中两种修正原则不同时使用。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新

疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

- 符合“《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定”

的供应商，视同小型、微型企业。（残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政

策。）

- 价格评分：

①磋商小组按《报价须知》规定校核各报价人的报价，经校核后的有效最终报价定义为最终磋商报价。

②价格评分：将磋商小组校核后的各报价人的有效最终报价定义为最终磋商报价。取各最后磋商报价的最低价为磋商基准价格。最后磋商报价等于磋商基准价格的定为 100分（基准分）；评标价格高于基准价格的，其价格评分按以下公式计算：磋商价格评分＝(磋商基准价／最终磋商报价)×价格权重×100依此计算出所有报价人的价格评分。

- 权重分配

| 评分项目 | 商务技术评分（A1） | 价格评分（A2） |
| --- | --- | --- |
| 权重 A1+A2=100% | 80% | 20% |
| 权重 A1+A2＝100分 | 80分 | 20分 |

⑷ 根据上述商务技术及价格的综合评分（分别为A1、A2），代入下列公式计算各报价人的总得分。进入详细评审的各报价人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，报价低者优先。评审得分且最终报价相同的，按技术指标优先。）。

评标总得分= A1＋A2

七、成交供应商的确定

1.采购人从磋商小组推荐的成交候选人中依法确定成交供应商。

2.磋商小组将出具评审报告。

3. 推荐与排序。本项目推荐三名成交候选人。在报价文件满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的响应文件，磋商小组将按评审因素的量化指标评审得分由高到低进行排序，排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，排名第三的报价供应商为第三成交候选人。

4.如果成交供应商不能按照竞争性磋商文件要求及报价文件的承诺签订合同或成交供应商的报价文件与事实不符，采购人可以取消该成交供应商的资格并将合同授予另一成交候选人，或者依法重新采购及采取其它采购方式。采购人对受影响的报价人不承担任何责任。

5.成交人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

八、废标情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

1、符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、报价人的报价均超过了采购预算的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

九、竞争性磋商失败后的处理

- 如果开标当天，符合采购要求的报价人不足法定3家，本项目将重新组织采购或经政府采购监督管理部门同意继续采用竞争性磋商采购方式。

- 采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。

- 磋商小组与供应商进行磋商达成一致意见后，出具《评审报告》，确定成交供应商。

十、成交结果公告

1.采购代理机构将在中国采购与招标网、采购代理机构网等相关媒体上公告成交结果。

表2—1：

初 步 审 查 表

项目名称：                                                                               项目编号：

| 序号 | 报价人 | 保证金已递交 | 符合合格报价人的资格条件 | 报价 有效期符合要求 | 报价文件主要资料齐全 | 报价文件签署合格 | 报价是唯一固定价 | 报价不高于项目上限 | 报价无重大漏项或重大不合理 | 服务方案、满足《用户需求书》要求 | 商务无 重大保留或偏差 | 实质性响应竞争性磋商文件 | 是否合格进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“×”原因说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议；

3、是否合格进入下一阶段评议一栏中全部栏目打“○”结论为合格、出现一个“×”结论为不合格。

磋商小组签名：                                                                                日    期：

表2—2：                                            商 务 技 术 评 分 表

项目名称：                                                               项目编号：

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | A投标人 | ...投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务技术响应程度 | 6 | 比较各供应商对招标文件各商务技术条款的响应情况。①响应非常全面，优于招标文件要求的得6分；②响应全面，符合招标文件要求的得4分；③响应不全面，基本满足招标文件要求的得2分；④响应较差，只有部分满足招标文件要求的得1分。 |  |  |
| 2 | 公司实力和履约能力 | 5 | 综合对比供应商的经营状况，优得5分，良得3分，一般得2分。提供2016年至2018年经会计师事务所审计的财务报表，开标时提供原件备查，不提供原件不计分。 |  |  |
| 3 | 信用等级 | 3 | 获得 AAA级企业信用等级证书，得3分。开标时提供原件备查，不提供原件不计分。 |  |  |
|  |  | 6 | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每一个得2个，最高得6分。开标时提供原件备查，不提供原件不计分。 |  |  |
| 4 | 业绩 | 15 | 2016年以来承接过的同类项目的经验情况，须提供合同复印件并加盖公章，并提供“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询截图及查询路径并加盖公章。项目信息取自“全国建筑市场监管公共服务平台”，每提供一个项目得5分，满分15分。开标时提供合同原件备查，不提供原件和网页截图的不计分。 |  |  |
| 5 | 投入本项目的人员实力 | 5 | 项目负责人为一级注册建造师的得5分，二级注册建造师的得3分，其余不得分；本项目最高得5分。 须提供项目负责人近三个月（2019年8月-2019年10月）在投标人单位缴纳社保的相关证明资料复印件并加盖公章，不提供不得分。开标时提供相关原件备查，不提供原件不计分。 |  |  |
|  |  | 10 | 拟投入本项目的技术负责人具有建筑类相关专业高级职称得4分，中级职称得2分,其余不得分；本项目最高得4分。须提供技术负责人近三个月（2019年8月-2019年10月）在投标人单位缴纳社保的证明材料、职称证等相关证明资料复印件并加盖公章，不提供不得分。开标时提供相关原件备查，不提供原件不计分。 拟投入本项目的其他人员情况（施工员、安全员、质量员、机械员、劳务员、资料员、标准员、材料员等)，提供人员获得的相关证书情况，优得6分，良得4分，中得2分，差得1分。提供相关证书复印件以及近三个月（2019年7月-2019年9月）在投标人单位缴纳社保的证明材料。开标时提供原件备查，不提供原件不计分。 |  |  |
| 6 | 组织方案 | 10 | 施工组织设计： 优：施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，施工质量保证措施可靠、经济、安全、切实可行，措施得力，得10分。 良：施工总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议，施工质量保证措施经济、安全、基本可行，得7分。 中：施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，施工质量保证措施基本可行，得5分。 差：施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，施工质量保证措施不可行，得3分。 |  |  |
| 7 |  | 10 | 施工进度保证措施： 优：关键工序清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，得10分。 良：关键工序清晰、准确、完整，计划编制可行，能满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行，得7分。 中：关键工序基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，得5分。 差：关键工序不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行，得3分。 |  |  |
| 8 |  | 10 | 安全文明施工措施： 优：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，得10分。 良：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整体，得7分。 中：有基本合理的措施，采用规范准确，得5分。 差：安全文明、环保措施不力，或采用规范不正确，得3分。 |  |  |
| 9 |  | 10 | 质量保证措施： 优：针对项目实际情况提出实际可行的、具体的质量保证措施，超过招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，得10分。 良：针对项目实际情况提出实际可行的质量保证措施，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，得7分。 中：具体措施可行，基本满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺较具体，得5分。 差：措施不可行，或无质量违约责任承诺，得3分。 |  |  |
| 10 |  | 10 | 后续维护服务： 售后服务方案、应急方案合理、服务响应时间及时，得10分。 售后服务方案、应急方案较合理、服务响应时间相对较短，得7分。 售后服务方案、应急方案基本合理、服务响应时间一般，得5分。 售后服务方案缺位、应急方案不合理、服务响应时间久，得3分。 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 评分总计 |  |  |

注：评委对各竞争性磋商文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分，评分分数低于满分的60%的需文字说明。

磋商小组签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

- 第五部分 合同书格式

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

合同附件（合同编号	  ）

附件1  招标文件及其澄清、修改及补充文件………………………………

附件2  中标人投标文件………………………………………………………

附件3  中标通知书……………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

- 第六部分　报价文件格式

报价文件（格式）

（正本/副本）

采购项目编号：GDJX2019JZCS1115

采购项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

报价人名称：

日期： 2019年      月      日

目    录

(1）报价文件部分：

- 报价一览表（格式见表5-1）

- 分项报价表（格式见表5-2）

（2）商务文件部分

- 报价函（格式见表5-3）

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表5-4）

- 报价响应与竞争性磋商文件差异一览表（格式见表5-5）

- 报价人基本情况表（格式见表5-6）

- 中小企业声明函（格式见表5-7）

- 项目负责人简历表（格式见表5-8）

- 拟为本项目实施的主要人员情况表（格式见表5-9）

- 2016年至今完成的同类项目一览表（格式见表5-10）

- 服务机构情况表（格式见表5-11）

- 报价保证金退还说明格式（格式见表5-12）

- 成交服务费承诺书（格式见表5-13）

- 报价保证金汇款凭证复印件（格式见表5-14）

- 资格声明函（格式见表5-15）

- 其他资格证明材料

（3）技术文件部分

根据竞争性磋商文件的有关技术指标和要求，报价人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 用户需求书响应表（格式见表5-16）

- 服务方案（格式见表5-17）

- 采购人配合条件（格式见表5-18）

第一部分 报价文件格式

## 表5-1  报价一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 投标内容 | 投标总报价 （元人民币） | 绿色施工安全防护措施费（不含税）（元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坦洲镇行政服务中心修缮工程 | 大写： 小写： | 大写： 小写： |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元，投标报价保留小数点后两位。

3.投标总价包括所有招标范围内的费用(均为含税价)。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-2  分项报价表

项目名称：                           项目编号

注：1. 投标人按招标人提供的详细工程量清单数据及格式进行报价。

2. 如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3．投标人报价时不得更改招标人发出的工程量清单数量，否则在确认中标后招标人有权要求中标供应商按清单数量施工。

4.分项报价表的汇总报价应等于“开标一览表”中的投标总价。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

第二部分  商务文件格式

## 表5-3 报价函

致：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

根据贵方的坦洲镇行政服务中心修缮工程的竞争性竞争性磋商邀请函（项目编号：GDJX2019JZCS1115），签字代表        （ 姓名、职务）       代表报价人      （报价单位名称）       参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“报价一览表”规定的应提供和交付的全部服务报价为（人民币）：

（大写），                              （小写）。

2．我方郑重承诺：除《报价响应与竞争性磋商文件差异一览表》、《用户需求书响应表》中的差异外，报价人将全部满足竞争性磋商文件中的各项实质性要求，如果发现报价文件中另有与竞争性磋商文件中不一致的响应或没有响应，报价人同意采购代理机构或采购人有权要求报价人按照竞争性磋商文件的要求提供设备或服务。报价人并同意按照竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价人的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

4．报价人的报价自报价截止之日起有效期为90天。(若成为成交供应商，我方同意将报价有效期延续到项目验收之日)

5．如果在规定的报价时间后，报价人在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将被贵方没收。

6．报价人同意提供按照贵方可能要求的与我方报价有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

7．与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		      邮编：

电话：					      传真：

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签名或盖章（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

## 表5-4  法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人报价并签署报价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

同志现任我单位             职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：      年龄：      身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期：           签发日期：           单位：（盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

法定代表人身份证正反面复印件

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人(签名或盖章)：

日          期：

法定代表人授权书

致: 广东钧信建设管理有限公司中山分公司

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的                        （报价人名称）的在下面签字的                                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就广东钧信建设管理有限公司中山分公司组织的坦洲镇行政服务中心修缮工程（项目编号：GDJX2019JZCS1115）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至      年    月    日。特此声明。

被授权人身份证身份证复印件

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖章）：

被授权人（签名或盖章）：

职    务：

## 表5-5  报价响应与竞争性磋商文件差异一览表

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

| 序号 | 章节 | 竞争性磋商文件要求 | 报价人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

    - 请在上表填写与竞争性磋商文件要求有差异的内容，包括优于/差于竞争性磋商文件的要求；

    - 报价人磋商的内容与竞争性磋商文件的技术、商务要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，报价人都应按上述格式如实填写；

    - 如果与竞争性磋商文件完全没有差异，此表填写全部响应，此时将被视为完全响应竞争性磋商文件中所给出的关于该工程的全部指标。

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人(签名或盖章)：

日   期：

## 表5-6 报价人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                               电话号码：

2、地    址：                               传    真：

3、注册资金：                               经济性质：

经营范围：

4、公司开户银行名称及账号：                   地址：

5、营业执照注册号：

（随本表格附交最新营业执照副本的复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件各一份（或三证合一证明）证明文件，均须加盖公章）

二、公司简介

（自行描述）

三、公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| 三年平均值 |  |  |  |

注：请报价人在报价文件中提供财务报表或审计报告以便验证。

四、报价人获得资质和代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

五、报价人获奖情况（须后附相关获奖证书的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 |
| --- | --- | --- |

六、报价人资格条件证明文件

报价人必须按照本竞争性磋商文件第一部分《竞争性竞争性磋商邀请函》的“报价人资格要求”要求提供相关证明文件复印件（包括财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件）（加盖公章）。

七、其他

1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于报价人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其报价资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 | 处理的内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、其他报价人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

我们承诺上述提供资料真实正确无误，愿意接受任何有必要的核实和调查。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-7 中小企业声明函（报价供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       行业，从业人员    人，年营业收入     万元，资产总额     万元，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

注：1、符合“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定”以及“《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定”的供应商，其产品报价给予6%的扣除后参与评审。参与评审的价格只作评审用，最终成交价格以供应商的投标报价为项目的成交价。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价单位(盖章)：

授权代表(签字)：

日          期：

提供残疾人福利性单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）一览表

| 序号 | 名称 | 制造商（货物须提供） | 残疾人福利性单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：供应商自行填写上表，以便进行价格评审。

## 表5-8 项目负责人简历表

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目管理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资格及管理号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 完成日期 |  | 项目质量 |  |

注：1、提供项目负责人获得的资格证书复印件和2019年8月-2019年10月由报价人为其购买的社保证明，报价时提供原件查验。（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（复印件加盖公章））

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-9拟为本项目实施的主要人员情况表

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

| 姓名 | 拟任职务 | 获得认证资格证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：1、提供有关人员获得的资格证书（如有）或证明复印件和2019年8月-2019年10月由报价人购买的社保证明，报价时提供原件查验。（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（复印件加盖公章））

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-10　2016年至今完成的同类项目一览表

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人须提供完整合同复印件等相关资料复印件，并加盖公章。

（此表可延长）

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-11　服务机构情况表

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

| 服务机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务部门 总人数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 专业人员数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 公司网址 |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 服务机构主要专业技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职位 | 职责 |  | 学历/专业 | 获得认证资格证书 |  |  | 主要资历、经验及承担过的项目 |  |  | 备注 |
| （此表可延长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供相关证明文件。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-12 报价保证金退还说明格式

保证金退还说明

致：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

我方参加坦洲镇行政服务中心修缮工程报价[项目编号：GDJX2019JZCS1115]所提交的报价保证金            元，请贵中心退还时划到下列账户：

收 款 单 位：

收款单位地址：

开 户 银 行：

账       号：

联   系  人：

联 系 电 话：

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-13　成交服务费承诺书

承诺书号：GDJX2019JZCS1115

致：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的坦洲镇行政服务中心修缮工程（项目编号：GDJX2019JZCS1115）磋商中被确立为成交报价人，我方保证在收到《成交通知书》后，按照竞争性磋商文件的有关规定向贵单位（地址：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡，户名：广东钧信建设管理有限公司中山分公司，开户银行：中国建设银行股分有限公司中山城区支行，账号：4405 0178 0302 0000 0081 ）交纳成交服务费。

我方如违反上款承诺，自愿接受贵单位按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金及采购人根据成交合同约定支付给我方的合同款中扣付。

特此承诺！

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-14  报价保证金汇款凭证复印件

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

粘贴报价保证金汇款凭证复印件

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-15 资格声明函

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

致：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

本公司郑重承诺：

我司参与坦洲镇行政服务中心修缮工程(项目编号GDJX2019JZCS1115)的采购活动，我司符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我司承诺不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人及其附属机构。

我司承诺参与采购活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

第三部分    技术文件格式

## 表5-16  用户需求书响应表

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

[说明] 报价人应对照竞争性磋商文件要求与报价的实际情况对竞争性磋商文件中《用户需求书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异的请在“响应栏”中打“Ο”，并将差异情况在“差异栏”中说明。

| 序号 | 需求书条款号 | 需求书条款题目 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-17 服务组织方案

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

投标人应当在充分分析和理解 “用户需求书”的基础上，提出自己认为最合理的组织方案书（可以对招标人的项目需求提出有建设性的修改意见）。

方案书主要内容要求：

- 项目总述及评价

- 施工部署

- 项目组织机构人员配备及管理体系

- 施工进度计划及保证措施和违约责任承诺

- 劳动力、材料和设备投入计划及保证措施

- 项目质量保证措施及承诺

- 关键分项项目的施工方案

- 安全文明施工保证措施及承诺

- 验收方案

- 售后服务方案

- 其它服务承诺

- 招标人配合内容

注：（1）报价人应尽可能提供详细的服务组织方案，以便磋商小组对报价方案有详细了解。如因提供内容不详导致报价方案被否决，责任由报价人自负。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 表5-18 采购人配合内容

项目名称：坦洲镇行政服务中心修缮工程

项目编号：GDJX2019JZCS1115

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

报价人名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：